|  | Приложение 2 к постановлению администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края от 28.05.2026 № 31 ## «Приложение 2 ## к муниципальной программе ## Новощербиновского сельского ## поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новощербиновском сельском поселении Щербиновского района» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Новощербиновском  сельском поселении Щербиновского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1 | Цель: создание комфортных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; улучшением экологической ситуации на территории Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района; приведение в качественное состояние элементов благоустройства Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озеленение территории Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района» | всего | 42 566,8 | 9 080,1 | 22 782,0 | 10 704,7 | улучшение санитарного состояния территории поселения, приобретение необходимого оборудования для увеличения эффективности выполнения работ по благоустройству |  | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 42 566,8 | 9 080,1 | 22 782,0 | 10 704,7 |  |  |  |  |
| 2 | Цель: обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения территории Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача: восстановление и модернизация систем уличного освещения; увеличение количества освещаемой территории; оплата и экономия энергоресурсов за период реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие № 2 «Модернизация и содержание систем уличного освещения» | всего | 1 015,4 | 470,5 | 225,2 | 319,7 |  | увеличение количества освещаемой территории, экономия энергоресурсов | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 1 015,4 | 470,5 | 225,2 | 319,7 |  |  |  |  |
| 3 | Цель: повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача: содержание и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие № 3 «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» | всего | 5 371,5 | 4 905,4 | 466,1 | 0,0 |  |  | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 5 371,5 | 4 905,4 | 466,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4. | Цель: Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача: благоустройство стадиона Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Основное мероприятие № 4 «Поддержка местных инициатив по итогам краевого конкурса» | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 18 497,5 | 239,1 | 10 028,8 | 8 229,6 |  | Устройство минифутбольного поля на стадионе, устройство освещения, покупка техники и оборудование по уходу за искусственным покрытием поля. Устройство многофункциональной спортивной площадки, устройство освещения площадки и тротуарной дорожки к площадке. | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |

Глава

Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края        											                           А.А. Мищенко