Приложение 2

к постановлению администрации

Новощербиновского сельского

поселения Щербиновского района

от ___________  № _______

«Приложение 2

к паспорту муниципальной

программы Новощербиновского

сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной

городской среды» на 2018-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | Цель: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача основного мероприятия № 1 благоустройство общественных территорий Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественных территорий» | всего | 73 244,6 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 69 847,6 | 2 578,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновский район (далее - администрация) |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 4 518,4 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 1 121,4 | 2 578,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 69 726,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 726,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие № 1 «разработка дизайн-проекта, сметной документации» | всего | 818,7 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | дизайн-проект, сметная документация | администрация |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 818,7 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие № 2 Благоустройство территории парка» | всего | 72 434,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 847,6 | 2 578,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | сооружение удобных аллей и мест отдыха с лавочками, установка урн, высадка газонов и деревьев, устройство полноценного освещения таких мест, установка видеонаблюдения, установка автономного туалетного модуля, устройство видеонаблюдения и освещения, приобретение малой техники и расходных материалов к ней, обслуживание туалетного модуля. | администрация |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселенияЩербиновского района | 3 599,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121,4 | 2 578,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 69 726,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 726,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие № 3 «Услуги строительного контроля за работами по благоустройству Парка» |  | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительный контроль |  |
|  | ИТОГО | Всего | 73 244,6 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 69 847,6 | 2 578,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 4 518,4 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 1 121,4 | 2 578,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 69 726,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 69 726,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

»

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                                   А.А. Мищенко