Приложение 1

к паспорту муниципальной программы

Новощербиновского сельского

поселения   Щербиновского района

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2030 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год реализации | 2019 год реализации | 2020 год реализации | 2021 год реализации | 2022 год реализации | 2023 год реализации | 2024 год реализации | 2025 год реализации | 2026 год реализации | 2027 год реализации | 2028 год реализации | 2029 год реализации | 2030 год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1 «Благоустройство территории парка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | установка туалета | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | установка лавочек (скамеек) | шт. | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | установка скамеек | м. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | установка урн | шт. | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | высадка газонов | м2 | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 1.16 | сооружение аллей | м2 | - | - | - | - | - | - | 7103,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Количество изготовленных дизайн проектов | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Количество изготовленной проектно-сметной документации---- | шт. | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9 | высадка деревьев | шт. | - | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.0 | высадка кустарников | шт. | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | изготовление и установка топиари фигур | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | установка и обустройство детского игрового комплекса | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | установка и обустройство спортивной площадки | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | установка и обустройство игровой площадки | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | установка и обустройство скейт парка | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6 | оборудование площадки для тренажеров | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | установка тренажеров | шт. | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | услуги строительного контроля | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9 | парковые фонари освещения | шт | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10 | камеры видеонаблюдения | шт | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района   												                                                 А.А. Мищенко

Приложение 2

к паспорту муниципальной

программы Новощербиновского

сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной

городской среды» на 2018-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Формирование современной городской среды»  на 2018-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | Цель повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача основного мероприятия № 1 благоустройство общественных территорий Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественных территорий» | всего | 70 364,27 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 69 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновский район (далее - администрация) |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 9 164,17 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 8 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 61 200,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие № 1 «разработка дизайн-проекта, сметной документации» | всего | 818,7 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | дизайн-проект, сметная документация | администрация |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 818,7 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.2. | Мероприятие № 2 Благоустройство территории парка» | всего | 69 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | сооружение удобных аллей и мест отдыха с лавочками, установка урн, высадка газонов и деревьев, устройство полноценного освещения таких мест, установка видеонаблюдения | администрация |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселенияЩербиновского района | 8 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 61 200,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие № 3 «Услуги строительного контроля за работами по благоустройству Парка» |  | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | строительный контроль |  |
|  | ИТОГО | Всего | 70 364,27 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 69 545,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района | 9 164,17 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 299,7 | 0,00 | 8 345,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет Краснодарского края | 61 200,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 61 200,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района   			 					                                                                      А.А. Мищенко

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы

Новощербиновского сельского

поселения Щербиновского района

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2030 годы

примерный перечень

работ по благоустройству общественных и дворовых территорий

| Виды работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение освещения территорий |  |  |  |
| - Установка скамеек |  |  |  |
|  |  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки – 1,5 м; Ширина – 420 мм; Высота - 660 мм.. |
|  |  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
| - Установка урн |  |  |  |
|  |  | Характеристики:; Высота – 475 мм; Ширина - 320 мм; Объем: 16 л. |
|  |  | Характеристики:; Высота - 940 мм Ширина – 270 мм Объем: 21 л. |
|  |  | Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                                     А.А. Мищенко

Приложение4

к паспорту муниципальной программы Новощербиновского сельского

поселения Щербиновского района

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень

общественной территории Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района,

на которых планируется благоустройство на 2018-2030 годы

| № п/п | Адрес общественной территории: |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | станица Новощербиновская, улица Октябрьская 100 А, парковая зона |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района 														А.А. Мищенко

Приложение 5

к паспорту муниципальной программы Новощербиновского сельского

поселения Щербиновского района

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2030 годы

Адресный перечень

дворовых территорий  Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района,

на которых планируется благоустройство на 2018-2030 годы

| № п/п | Адрес дворовой территории: |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | - |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района 														А.А. Мищенко

Приложение 6

к паспорту муниципальной

программы Новощербиновского

сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды»  на 2018-2030 годы

Адресный перечень

общественных территорий Новощербиновского

сельского поселения Щербиновского района,

на которых планируется благоустройство

на 2018 - 2030 годы

| № п/п | Адрес общественной территории: | Вид работ: | Год благоустройства общественной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | станица Новощербиновская, улица Октябрьская, 100 А, парковая зона | устройство тротуарных аллей и мест отдыха с лавочками, установка (замена) урн, высадка кустарников, деревьев и многолетних цветов, сооружение детских, игровых и спортивных площадок. | 2024 год |

Глава Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                                        А.А. Мищенко