ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Новощербиновского

сельского поселения

Щербиновского района

от ___________  №  ___

Муниципальная ведомственная целевая программа

«Развитие в границах  Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района  систем уличного газоснабжения»

на 2012 год

Паспорт

Муниципальной ведомственной целевой программы

«Развитие в границах   Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района систем уличного газоснабжения»

на 2012 год

| Наименование программы | Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие в границах Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района систем уличного газоснабжения» на 2012 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Разработчик Программы | администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Исполнитель Программы | администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Основные цели Программы | организация в границах Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района газоснабжения населения; совершенствование инфраструктуры станицы; удовлетворение социальных потребностей населения сельского поселения |
| Основные задачи Программы | финансирование комплекса мероприятий, направленных на: |
|  | строительство уличных газопроводов высокого и низкого давления на условиях софинансирования местного бюджета и средств предприятий, организаций, населения; строительство распределительных газопроводов низкого давления на малонаселенных участках; строительство газопроводов для стабилизации давления в газораспределительных сетях |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1360,0 тысяч рублей, в том числе: 1360,0 тысяч рублей – за счет средств бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Ожидаемые конечные | газоснабжение населения Новощербиновского |
| результаты реализации | сельского поселения Щербиновского района; |
| Программы | развитие инфраструктуры территории Новощербиновского сельского поселения |
|  | Щербиновского района; |
|  | повышение активности жителей станицы в решении проблем благоустройства; |
|  | удовлетворение социальных потребностей населения станицы |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, Совет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Настоящая Программа разработана в связи с необходимостью развития систем уличного газоснабжения на территории Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, так как  данный вопрос является социально-значимым для дальнейшего развития населенного пункта.

Необходимость принятия Программы обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на решение выше указанных проблем.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются организация в границах Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района газоснабжения населения,  развитие инфраструктуры территории  в Новощербиновском сельском поселении Щербиновского района, удовлетворение социальных  потребностей населения Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Задачи Программы:

1)  совершенствование инфраструктуры и повышение уровня благоустройства сельского поселения

2) снижение финансовых затрат населения при строительстве газораспределительных систем.

3. Методы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется путем  распределения  денежных  средств, утвержденных в бюджете Новощербиновского сельского поселения на эти цели.

4. Сроки выполнения, объемы и источники

финансирования  Программы

Реализация Программы предусматривается в течение 2012 года. На реализацию Программы предусмотрено 1360 тысяч рублей. Источник финансирования – средства бюджета Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

5. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

6. Мероприятия Программы

| № п/п | Мероприятия | Сроки испол- нения | Объем финансирования, тыс.руб | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. |  |
| 1. | Строительство газораспределительных систем, организация проведения строительно-монтажных работ по объектам: 1) распределительный газопровод низкого давления по ул. Партизанская от жилого дома № 54 до жилого дома № 58; 2) распределительный газопровод низкого давления по нечетной стороне ул. Запорожской от ул. Украинская до ул. Лубянецкого; 3) распределительный газопровод низкого давления по ул. Шевченко от ул. Фрунзе до ул. Ясенская; 4) распределительный газопровод низкого давления по ул. Шевченко от ул. Ясенская до жилого дома № 1; 5) распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина от ул. Ясенской до ул. Прогонной; 6) распределительный газопровод низкого давления по ул. Урицкого от ул. Ейская до ул. Лермонтова и по ул. Лермонтова от дома № 3 до дома № 13; 7) распределительный газопровод низкого давления по пер. Чапаева от ул. Красноармейская до жилого дома № 6; 8) подземный газопровод по ул. Шевченко 9) распределительный газопровод низкого давления по ул. Калинина от ул. Пушкина до ул. Мира. | 2012 г. | 1130,0 | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| 2. | Возмещение затрат на строительно-монтажные работы согласно решению суда по объекту: «Строительство подземного газопровода низкого давления по улице Шевченко от ул. Мира до ул. Пушкина в станице Новощербиновская, Щербиновского района, Краснодарского края» |  | 100,0 | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| 3. | Контроль качества строительно-монтажных работ | 2012 г. | 130,0 | Администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| ИТОГО |  |  | 1360,0 |  |

Глава

Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района					                              С.А. Шульга