|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района от _________ № _____ |
| --- | --- |

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на улично-дорожной сети Новощербиновского сельского

поселения Щербиновского района» на 2013-2014 годы

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на улично-дорожной сети Новощербиновского сельского

поселения Щербиновского района» на 2013-2014 годы

| Наименование ведомственной целевой программы | ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2013-2014 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Координатор программы | финансовый отдел администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Разработчик программы | финансовый отдел администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Исполнитель мероприятий программы | администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |
| Цель и задачи программы | цель: повышение уровня безопасности дорожного движения за счет приведения существующей организации дорожного движения в соответствие с нормативными требованиями; задачи: нанесение (восстановление) линий дорожной разметки, замена дорожных знаков, несоответствующих нормативным требова-ниям и установка недостающих дорожных знаков согласно утвержденной дислокации |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования мероприятий программы составляет 80 000,0 рублей за счет средств бюджета Новощербиновского сельс-кого поселения Щербиновского района, в том числе: 2013 год – 40 000,0 рублей; 2014 год – 40 000,0 рублей |
| Контроль за выполнением программы | администрация Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, Совет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района |

1. Характеристика проблемы и цель программы

Важным элементом безопасности дорожного движения является наличие и соответствие нормативным требованиям технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, горизонтальная разметка).

На сегодняшний день протяженность улично-дорожной сети Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района составляет 64400 м. В связи с возросшей интенсивностью движения, увеличением количества транспорта, в том числе, пассажирского, проблема обеспечения безопасности дорожного движения стала весьма актуальной. Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо приведение существующей организации дорожного движения в соответствие с нормативными требованиями.

Данному направлению долгое время не уделялось должного внимания и поэтому одномоментное решение поставленного вопроса в рамках бюджетных средств Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района не представляется возможным. В связи с этим, необходима планомерная и целенаправленная программа, реализация которой позволила бы решить накопившиеся проблемы в данном секторе дорожного хозяйства.

Целью программы по обеспечению безопасности дорожного движения является повышение уровня безопасности дорожного движения за счет приведения существующей организации дорожного движения в соответствие с нормативными требованиями.

Поставленная цель программы достигается решением следующих задач:

- нанесение (восстановление) линий дорожной разметки;

- замена и установка недостающих дорожных знаков.

2. Перечень и описание программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  | Результат реализации мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Нанесение (восстановление) дорожной разметки | 2014 | бюджет Новощер-биновского сельского поселения Щербино-вского района | 20,0 | 10,0 | 10,0 | нанесе-ние (вос-становле-ние) до-рожной разметки- 165 м2 | нанесе-ние (вос-становле-ние) до-рожной разметки- 165 м2 |
| 2. | Замена дорожных знаков, несоответствующих нормативным требованиям и установка недостающих дорожных знаков согласно утвержденной дислокации | 2014 | бюджет Новощер-биновского сельского поселения Щербино-вского района | 60,0 | 30,0 | 30,0 | установ-ка дорож-ных зна-ков-15 шт | установ-ка дорож-ных зна-ков-15 шт |
| ИТОГО |  |  |  | 80,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |

3. Механизм реализации программы

Должностное лицо, ответственное за реализацию программы при достаточном финансировании – заместитель главы Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, начальник финансового отдела администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – заместитель главы, начальник финансового отдела), структурное подразделение, ответственное за координацию программы – финансовый отдел администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

##### Заместитель главы, начальник финансового отдела ежеквартально представляет сведения о выполнении мониторинга хода реализации программы по форме, предусмотренной приложением № 4 к постановлению администрации Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района  от 03 декабря 2012 года  №  92«О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Новощербиновском сельском поселении Щербиновского района».

Контроль за выполнением программы осуществляют администрация  Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района, Совет Новощербиновского сельского поселения Щербиновского района.

4. Индикаторы цели программы и оценка реализации

мероприятий программы

| № п/п | Наименование индикатора цели программы | Единица измере-ния | Результат реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |
| 1. | Нанесение (восстановление) дорожной разметки | м2 | 165 | 165 |
| 2. | Установка дорожных знаков | шт. | 15 | 15 |

Основными показателями, позволяющими оценивать итоги реализации программы являются:

наличие пешеходных дорожек, разметки проезжей части улиц в необходимых местах;

соответствие дорожных знаков требованиям ГОСТа в необходимых местах.

Исполняющий обязанности главы

Новощербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                     С.С. Роменский